## Slide 1
企业级中台规划方案
WHC 仓库调度平台
面向多 WMS 异构生态的平台化建设规划
连接适配多厂商 WMS
通用能力上移 · 平台化 WMS
跨仓协同调度 · 全链路可视
ERP · OMS · PMS · OIC · Master Data ⇄ WHC ⇄ WMS / WCS / 机器人 / 3PL
Confidential

## Slide 2
CONTENTS
目录
从战略定位到能力地图， 再到技术架构与分期落地， 形成完整可执行的建设蓝图。
01
背景、挑战与平台定位
多WMS痛点 · A→B渐进式定位 · 中台边界
02
WHC 平台化能力地图
10 大一级能力域 · L1/L2/L3 能力分解
03
总体技术架构与核心设计
分层架构 · 适配层 · 双链路调度 · 库存一致性
04
建设路线图与保障
三期 18 个月 · 治理组织 · KPI/ROI · 风险
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
01

## Slide 3
01
BACKGROUND & POSITIONING
背景、挑战与平台定位
多 WMS 痛点 · A→B 渐进式定位 · 四大中台边界

## Slide 4
01 背景与挑战
零售多节点履约：异构 WMS 各自为政，缺乏统一调度大脑
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
02
零售网络中，大仓 / 门店仓 / FWDC / FC / 云仓 / 3PL 等节点由不同厂商、不同 WMS、不同自动化设备支撑。ERP 与各 WMS 之间缺乏统一的调度与适配层，导致接入碎片化、库存不一致、跨仓协同困难、能力无法复用。
当前：点对点烟囱式集成
▍ 每接一个新 WMS / 3PL 都要重复开发对接
▍ 库存口径分散，OIC 与各仓数据难对齐
▍ 出入库策略、波次能力被锁死在各厂商系统
▍ 跨仓调拨、缺货改派靠人工协调
▍ 设备（存储/拣选/分拣机器人）烟囱式接入
目标：WHC 统一调度大脑
▍ 一套适配框架，新仓/新厂商快速接入
▍ 仓内物理库存真相统一，三方对账闭环
▍ 通用 WMS 能力上移至平台，可复用可替换
▍ 寻仓 / 跨仓协同 / 改派由平台自动编排
▍ 多厂商设备标准化协同，人机混合调度
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
03

## Slide 5
01 痛点剖析
五类核心痛点：从“接得慢”到“调不动”
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
04
集成
接入碎片化
每个 WMS/3PL/设备私有协议，重复造接口，接入周期以月计
数据
库存不一致
WMS↔WHC↔OIC 多处库存口径，差异靠人工核对，超卖/缺货频发
复用
能力被锁死
波次、策略、计费等通用能力散落各厂商 WMS，无法沉淀复用
调度
协同靠人工
跨仓调拨、缺货改派、产能均衡缺乏自动编排，时效与成本不可控
运营
黑盒不可视
全链路状态分散在各系统，缺乏统一控制塔与异常预警
结论：需要在 ERP/中台 与 WMS 之间，建设一个统一适配 + 编排调度 + 能力上移的平台层 —— WHC。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
05

## Slide 6
01 平台定位
定位：从“集成调度层”渐进演化为“平台化 WMS”
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
06
愿景：让任意厂商 WMS 即插即用，让仓储通用能力沉淀为平台资产，让跨仓履约由平台智能调度。
阶段 A · 连接与调度
适配 · 路由 · 可视
▍ 多 WMS / 设备标准适配
▍ 订单寻仓与编排路由
▍ 仓内库存真相与对账
▍ 全链路可视化
➜
阶段 A→B · 能力上移
通用能力平台化
▍ 波次 / 出入库策略上移
▍ 3PL 计费结算上移
▍ 跨仓协同调度
▍ 作业策略中心
➜
阶段 B · 平台化 WMS
厂商 WMS 可替换
▍ 平台承载通用 WMS 能力
▍ 厂商WMS退化为执行层
▍ 设备直连与人机调度
▍ 算法驱动智能优化
渐进式路线：先“通”（连得上、看得见），再“调”（调得动、对得准），后“上移”与“变聪明”，控制风险、快速见效。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
07

## Slide 7
01 系统边界
中台协同：WHC 管“仓库怎么干”，不重复造中台轮子
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
08
ERP
财务/总账
PMS 采购订单中台
采购·调拨·退供·加工
OMS 销售订单中台
C 端销售履约单
OIC 全渠道库存中台
渠道可用量·ATP·共享前置
Master Data
货品·仓网·线路与时效
WHC 仓库调度平台
适配 · 编排 · 作业策略 · 库存真相 · 计费 · 控制塔
接入适配
双链路编排
库存一致性
作业调度
标准化映射
3PL计费
控制塔
WMS-A / B / C
多家异构 WMS
WCS / WES
仓控/执行系统
机器人（多厂商）
存储·拣选·分拣
3PL 系统
三方仓/计费对账
边界红线：OMS/PMS 管订单业务 · OIC 管渠道库存账 · Master Data 管货品/仓网/线路时效 · WHC 只做仓库执行编排 + 多WMS标准化 + 仓内物理库存真相 + 调度（消费而非重建以上中台能力）。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
09

## Slide 8
01 设计原则
六项设计原则：可接入、可复用、可替换、可演进
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
10
1
适配解耦
厂商差异收敛在适配层，核心域不感知具体 WMS/设备厂商
2
能力上移
通用 WMS 能力沉淀为平台资产，一次建设、多仓复用
3
中台协同
消费 OMS/PMS/OIC/MDM 能力，明确边界、不重复造轮子
4
事件驱动
统一事件模型 + 消息总线，状态实时、链路可追踪
5
配置优先
规则/策略/流程可配置、低代码编排，减少硬编码与定制
6
渐进演进
A→B 分期推进，单仓试点可灰度，厂商 WMS 可平滑替换
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
11

## Slide 9
02
CAPABILITY MAP
WHC 平台化能力地图
10 大一级能力域 · L1 / L2 / L3 能力分解

## Slide 10
02 能力地图
WHC 平台化能力全景：10 大一级能力域
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
12
蓝色＝平台底座与连接 · 绿/青＝核心调度与上移能力 · 琥珀/紫＝增值与智能能力
L1-1
接入与适配
万能接口，屏蔽厂商差异
└ 4 项二级能力
L1-2
双链路履约编排
调度大脑（出库 + 入库）
└ 4 项二级能力
L1-3
仓内库存真相与一致性
物理库存真相（上报 OIC）
└ 4 项二级能力
L1-4
作业调度与策略
通用作业能力上移
└ 4 项二级能力
L1-5
标准化与映射
厂商码 ↔ MDM 标准码
└ 4 项二级能力
L1-6
承运与配送协同
出库到交付闭环
└ 3 项二级能力
L1-7
3PL 计费与结算
三方仓成本可算可对
└ 3 项二级能力
L1-8
可视化与控制塔
全链路看得见、管得住
└ 3 项二级能力
L1-9
数据与智能
数据驱动持续优化
└ 3 项二级能力
L1-10
平台与治理
多租户技术底座
└ 4 项二级能力
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
13

## Slide 11
02 能力地图 · L1 / L2 / L3
能力详解（一）：接入适配 · 双链路编排 · 库存一致性
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
14
L1-1
接入与适配
万能接口，屏蔽厂商差异
WMS 适配
L3 · 适配器框架/SDK · 协议适配(API/MQ/EDI/File) · 报文转换 · 字段映射 · 灰度发布
设备 / WCS / WES 接入
L3 · 多厂商机器人(存储·拣选·分拣) · WCS 标准指令 · 设备状态采集 · 能力注册
上游接入
L3 · OMS / PMS / OIC / MDM / ERP 对接 · 事件订阅 · 报文安全
适配器治理
L3 · 注册中心 · 健康监控 · 限流熔断 · 重连补偿
L1-2
双链路履约编排
调度大脑（出库 + 入库）
智能寻仓 / 分仓
L3 · 读取 MDM 线路与时效 · 拆合单落地 · 就近 / 成本 / SLA 策略
出库链路编排（OMS 驱动）
L3 · 波次 / 任务编排 · 拣选 · 复核 · 打包 · 出库
入库链路编排（PMS 驱动）
L3 · 采购收货 · 调拨双侧协同 · 退供 · 加工 / VAS
异常与改派
L3 · 异常识别分类 · 自动改派 · 工单流转
L1-3
仓内库存真相与一致性
物理库存真相（上报 OIC）
多 WMS 物理库存聚合
L3 · 实时同步 · 库存快照 · 库位 / 批次 / 序列号
三方对账
L3 · WMS ↔ WHC ↔ OIC 对账 · 差异告警 · 自动 / 人工冲正
库存事件上报
L3 · 标准库存事件 · 实时上报 OIC
盘点 / 冻结协同
L3 · 盘点协同 · 冻结 / 解冻 · 调整单
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
15

## Slide 12
02 能力地图 · L1 / L2 / L3
能力详解（二）：作业调度 · 标准化映射 · 承运配送
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
16
L1-4
作业调度与策略
通用作业能力上移
入库策略
L3 · 预约 · 收货 · 质检 · 上架策略
出库策略
L3 · 波次合并 · 拣选路径 · 复核打包策略
资源调度
L3 · 人 / 设备 / 库区调度 · 产能均衡 · 优先级 / SLA 调度
自动化协同
L3 · 多厂商机器人协同 · 人机混合 · 任务下发
L1-5
标准化与映射
厂商码 ↔ MDM 标准码
编码映射
L3 · 厂商 WMS 编码 ↔ MDM 标准码 · 商品 / 库位 / 容器映射
状态与事件标准
L3 · 统一状态机 · 标准事件模型 · 版本管理
字典中心
L3 · 业务字典 · 单位 / 计量 · 异常码
主数据消费
L3 · 引用 MDM 的 货品 / 仓网 / 线路与时效（非主数据源）
L1-6
承运与配送协同
出库到交付闭环
运力对接
L3 · TMS / 承运商对接 · 运力分配 · 面单 / 合规
出库交接
L3 · 集货 / 交接 · 轨迹回传 · 签收闭环
逆向协同
L3 · 退货入库 · 换货协同
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
17

## Slide 13
02 能力地图 · L1 / L2 / L3
能力详解（三）：3PL计费 · 控制塔 · 数据智能 · 平台治理
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
18
L1-7
3PL 计费与结算
三方仓成本可算可对
计量采集
L3 · 操作量 / 存储量 / 增值服务量采集
计费引擎
L3 · 计费规则 · 阶梯 / 合同价 · 费用试算
对账结算
L3 · 账单生成 · 3PL 对账 · 争议处理 · 结算输出
L1-8
可视化与控制塔
全链路看得见、管得住
全链路可视
L3 · 订单 / 库存 / 作业追踪 · 时间轴
KPI 看板
L3 · 仓库健康度 · 履约 / 库存 / 产能指标
监控告警
L3 · 实时监控 · 阈值告警 · 大屏 / 数字孪生（后期）
L1-9
数据与智能
数据驱动持续优化
数据底座
L3 · 采集 / ODS / 数仓 · 指标体系 · BI
预测
L3 · 单量 / 产能 / 库存预测
智能优化
L3 · 寻仓 / 路径 / 产能优化 · 异常检测 · 智能改派
L1-10
平台与治理
多租户技术底座
多租户 / 组织
L3 · 自营 + 3PL 多租户 · 数据隔离 · 组织权限
配置与低代码
L3 · 规则中心 · 配置中心 · 流程可视化编排
开放平台
L3 · API 网关 · 开发者门户 · Webhook
可观测 / 高可用
L3 · 日志 / 链路 / 监控 · 灰度 · 容灾弹性 · 安全审计
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
19

## Slide 14
03
ARCHITECTURE & DESIGN
总体技术架构与核心设计
分层架构 · 适配层 · 双链路调度 · 库存一致性 · 集成

## Slide 15
03 总体架构
六层架构：接入 · 适配 · 能力 · 数据 · 平台底座
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
20
上游 / 中台
ERP
OMS 销售单
PMS 采购单
OIC 渠道库存
Master Data 货品·仓网·线路时效
接入开放层
API 网关
事件总线/订阅
开发者门户
Webhook
安全认证
核心能力层
双链路编排引擎
智能寻仓
作业调度与策略
仓内库存一致性
标准化与映射
3PL 计费
控制塔
数据与智能
适配层
WMS 适配器
WCS/WES 适配器
机器人适配器(多厂商)
3PL 适配器
协议/报文/字段映射
执行层(外部)
WMS-A/B/C
WCS / WES
存储·拣选·分拣机器人
3PL 系统
平台底座
多租户
配置中心
规则引擎
流程编排
消息中间件
数据底座
可观测
灰度/容灾
安全审计
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
21

## Slide 16
03 核心设计 · 适配层
适配器框架：一次定义、快速接入、灰度可控
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
22
统一适配处理管道
1
接入协议
API / MQ / EDI / File / DB-CDC
▼
2
报文解析与转换
JSON / XML / EDI / 自定义 ⇄ 标准报文
▼
3
字段与编码映射
厂商字段/码 ↔ WHC 标准模型 (引用 MDM)
▼
4
校验与补偿
幂等 / 重试 / 重连 / 死信补偿
适配器治理中心
▍注册中心：适配器/能力声明式注册与发现
▍健康监控：心跳 / 成功率 / 时延 / 积压告警
▍流量治理：限流 / 熔断 / 优先级隔离
▍版本灰度：多版本并存 · 按仓灰度切换
标准化带来的收益
▍ 新 WMS / 3PL 接入周期从“月”级降至“周”级
▍ 厂商 WMS 可平滑替换，避免被单一厂商锁定
▍ 设备/机器人多厂商统一接入，复用调度能力
▍ 适配资产沉淀，跨仓跨项目复用
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
23

## Slide 17
03 核心设计 · 调度编排
双链路编排：寻仓为入口，出/入库各成闭环
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
24
智能寻仓 / 分仓引擎
读取 MDM 线路与时效
实时库存(L1-3)
成本 / SLA 策略
拆单 / 合单 / 分仓
出库链路
▶ 由 OMS 销售履约单驱动
接单落地
履约单 → 寻仓结果落地到目标仓
波次/任务
波次合并 · 任务生成 · 优先级
拣选复核
下发 WMS/WCS · 人机协同
打包出库
复核 · 打包 · 交接承运
入库链路
▶ 由 PMS 采购/调拨/退供/加工单驱动
接单落地
采购到货 / 调拨 / 退供 / 加工单
预约收货
预约 · 卸货 · 收货 · 质检
上架/加工
上架策略 · VAS 加工作业
库存确认
库存上报 · 调拨双侧协同
贯穿能力：流程编排(状态机/Workflow) · SAGA 补偿 · 超时重试 · 人工干预节点 · 异常识别与自动改派 · 全程事件驱动。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
25

## Slide 18
03 核心设计 · 库存一致性
三方对账：WMS 物理真相 → WHC 聚合 → OIC 渠道账
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
26
WMS（各仓）
物理库存真相 库位/批次/序列号
WHC 库存聚合
多仓实时聚合 标准库存事件
OIC 渠道库存
渠道可用量 / ATP 共享 / 前置仓
实时同步/快照
库存事件上报
对账引擎
定时/实时对账
差异识别告警
自动/人工冲正
职责红线
▍ WHC 只管仓内物理真相
▍ 渠道可用量/ATP 归 OIC
▍ 不在 WHC 重建渠道库存
一致性机制
▍ 事件 + 快照双保险
▍ 幂等 / 顺序 / 去重
▍ 差异分级与自愈
协同闭环
▍ 盘点 / 冻结 / 解冻协同
▍ 调整单回流各 WMS
▍ 异常工单闭环
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
27

## Slide 19
03 核心设计 · 标准化
标准化与映射：把厂商语言翻译成平台语言
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
28
编码与状态映射（引用 MDM 标准码）
对象
厂商侧（多样）
WHC 标准（唯一）
商品编码
厂商 SKU 码
→
MDM 标准货品码
库位/库区
厂商库位码
→
WHC 标准库位模型
容器/包装
厂商容器码
→
MDM 包装/容器码
作业状态
厂商状态码
→
WHC 统一状态机
业务事件
厂商事件
→
标准事件模型
平台标准化资产
▍标准业务对象：订单/任务/库存/容器/事件统一模型
▍统一状态机：出入库/作业状态标准化与版本管理
▍字典中心：单位/计量/异常码/原因码
与 Master Data 的关系（消费方）
▍ 货品 / 仓网 / 货品×仓网线路与时效 → 全部来自 MDM
▍ WHC 不定义主数据，只建立“厂商码 ↔ MDM 标准码”映射
▍ 寻仓引擎运行时引用 MDM 线路与时效做落地决策
▍ MDM 变更通过事件订阅同步，保证口径一致
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
29

## Slide 20
03 集成方案
对内消费中台、对外适配执行，事件驱动贯穿全链路
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
30
集成对象
方向
主要方式
关键交互内容
OMS 销售订单中台
双向
API + 事件
接收履约单，回传出库/履约状态、库存事件
PMS 采购订单中台
双向
API + 事件
接收采购/调拨/退供/加工单，回传入库作业状态
OIC 全渠道库存中台
上报为主
事件 + API
上报仓内物理库存与变动事件，参与三方对账
Master Data
消费
API + 事件订阅
获取货品/仓网/线路与时效，建立标准码映射
ERP
按需
API / 文件
单据/成本/结算等必要数据交互
各厂商 WMS
双向
适配器(API/MQ/EDI/File)
下发作业指令、采集执行与库存结果
WCS / WES / 机器人
双向
适配器(API/MQ)
设备任务下发、状态与产能采集
3PL 系统
双向
适配器(API/EDI/File)
作业协同、计量采集、计费对账
统一通过消息总线承载事件，配合 API 网关与适配器治理，实现松耦合、可观测、可灰度的集成。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
31

## Slide 21
04
ROADMAP & GOVERNANCE
建设路线图与保障
三期 18 个月 · 治理组织 · KPI/ROI · 风险

## Slide 22
04 建设路线图
三期 · 约 18 个月：连得上 → 调得动 → 提得效
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
32
一期 · 0 - 6 个月
连得上、看得见
▍ 接入适配框架 + 适配器治理
▍ 标准化与映射 / 字典中心
▍ 仓内库存真相与三方对账
▍ 控制塔 V1 + 平台底座/多租户
试点：大仓 + 3PL 电商仓
二期 · 6 - 12 个月
调得动、对得准
▍ 双链路履约编排 + 智能寻仓
▍ 出入库作业策略上移
▍ 3PL 计费与结算
▍ 承运配送协同
扩展：自营 FC
三期 · 12 - 18 个月
提得效、变聪明
▍ 资源调度 + 自动化人机协同
▍ 数据底座 + 预测与智能优化
▍ 控制塔升级 / 数字孪生
▍ 厂商 WMS 可替换验证
扩展：门店仓 + 云仓
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
33

## Slide 23
04 一期落地
一期范围：以大仓 + 3PL 电商仓试点，跑通“连接 + 可视”
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
34
交付能力
▍ 适配器框架 + 2~3 家 WMS / 3PL 接入
▍ 标准化模型、编码映射、字典中心
▍ 仓内库存聚合 + WMS↔WHC↔OIC 对账
▍ 控制塔 V1（全链路可视 + 基础告警）
▍ 平台底座：多租户 / 配置 / 消息总线 / 可观测
试点范围
▍ 大仓 1 个（自动化设备较多的节点）
▍ 3PL 电商仓 1~2 个（含计量数据采集）
▍ 对接 OMS / PMS 必要单据与状态
▍ 对接 OIC 做库存上报与对账验证
▍ 引用 MDM 货品 / 仓网 / 线路与时效
成功标准
▍ 新仓接入周期 < 4 周（含联调）
▍ 库存对账差异率 < 0.5%，差异可追溯
▍ 全链路状态可视，关键节点延迟告警
▍ 适配资产沉淀，二期可直接复用
▍ 形成厂商接入规范与上线 SOP
原则：单仓灰度、小步快跑、先难后易（先啃自动化复杂的大仓与多结算的 3PL，沉淀通用能力）。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
35

## Slide 24
04 治理保障
组织与机制：平台团队 + 能力域 Owner + 厂商接入规范
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
36
平台团队（Platform）
负责适配框架、平台底座、标准模型与开放平台；保障稳定性与可演进。
能力域 Owner（Domain）
按 10 大能力域设负责人，负责能力规划、策略沉淀与跨仓推广。
仓侧 BizOps
对接各仓与 3PL，负责接入实施、灰度切换与运营反馈。
关键机制
▍厂商接入规范：标准协议/报文/字段/SLA 准入清单
▍能力准入评审：新能力上移前评估边界与复用性
▍标准变更管理：状态/事件/编码版本化与兼容策略
▍灰度与回滚：按仓灰度、可观测、可快速回滚
▍数据一致性例会：对账差异闭环与根因治理
▍中台协同机制：与 OMS/PMS/OIC/MDM 边界对齐与联调
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
37

## Slide 25
04 价值度量
KPI 与 ROI：标准化提效、协同增效、运营降本
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
38
新仓/厂商接入周期
数月
→
< 4 周
库存对账差异率
人工/不可控
→
< 0.5%
跨仓缺货改派
人工协调
→
自动改派
3PL 对账人力
高人工
→
↓ 60%+
全链路可视覆盖
分散黑盒
→
100% 可视
通用能力复用率
重复建设
→
一次建设多仓复用
ROI 逻辑：标准化降低集成与维护成本、能力上移避免重复建设、自动调度提升时效与产能、对账自动化释放人力；随接入仓数增加，平台边际成本递减、价值递增。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
39

## Slide 26
04 风险管理
主要风险与应对：提前识别、分级管控
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
40
⚠ 厂商配合度
WMS/3PL 厂商接口能力与配合不足
应对：制定接入规范作为准入；提供标准 SDK 与文档；合同约束
⚠ 数据一致性
多源库存/状态口径不一致导致差异
应对：事件+快照双保险；对账引擎；差异分级自愈与例会闭环
⚠ 边界蔓延
WHC 越界重建 OIC/PMS/OMS 能力
应对：明确边界红线；能力准入评审；架构看护
⚠ 组织协同
跨中台/跨仓协同与责任不清
应对：能力域 Owner 制；中台协同机制；RACI 明确
⚠ 演进与替换
厂商 WMS 替换/能力上移影响业务
应对：渐进灰度；双轨并行；可回滚；试点先行
⚠ 性能与稳定
大促峰值下编排/对账压力
应对：异步化+削峰；限流熔断；容量规划与压测
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
41

## Slide 27
SUMMARY
总结与下一步
一个定位
WHC = ERP/中台 与 WMS 之间的“仓库调度大脑”，A→B 渐进式演进为平台化 WMS。
四条边界
OMS/PMS 管订单、OIC 管渠道库存、MDM 管货品/仓网/线路时效，WHC 管执行编排+标准化+物理库存真相+调度。
十大能力
接入适配 / 双链路编排 / 库存一致性 / 作业调度 / 标准化 / 承运 / 3PL计费 / 控制塔 / 数据智能 / 平台治理。
三期落地
0-6 月连得上看得见（大仓+3PL电商仓）→ 6-12 月调得动对得准（FC）→ 12-18 月提得效变聪明（门店/云仓）。
下一步：确认一期范围与试点仓 → 组建平台团队与能力域 Owner → 启动适配框架与标准模型设计。
WHC 仓库调度平台 · 平台化规划方案
42

## Slide 28
Thank You
WHC 仓库调度平台 · 平台化建设规划
欢迎就能力边界、分期范围与试点方案进一步共创。